DOKUMEN PAKET COMPLETE

# PENDAMPINGAN TEKNIS

Rencana sesi, SOP operasional, deployment, troubleshooting, dan serah pengetahuan

| Sistem | SISDAR — Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa |
| --- | --- |
| Instansi | SD Negeri 232 Maluku Tengah |
| Kode Dokumen | PC-06/PTK |
| Tanggal | 29 Agustus 2026 |

# 1. Tujuan dan Batas Pendampingan

Pendampingan teknis membantu penerima memahami struktur aplikasi, database, alur CRUD, role-permission, jadwal, nilai, laporan, deployment, dan pemeliharaan dasar. Pendampingan tidak otomatis mencakup pengembangan fitur baru di luar ruang lingkup Paket Complete.

# 2. Peserta yang Disarankan

Admin/operator sekolah sebagai pengguna operasional utama.

Guru perwakilan untuk alur jadwal dan nilai.

Kepala Sekolah untuk monitoring dan laporan.

Pengelola hosting/teknis bila aplikasi akan dipasang di server.

Pemilik projek akhir untuk penjelasan arsitektur dan demonstrasi.

# 3. Rencana Sesi

| Sesi | Durasi | Materi | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Orientasi Sistem | 60 menit | Arsitektur, modul, role, dan navigasi | Peserta memahami gambaran umum. |
| 2. Operasional Admin | 90 menit | Periode, master data, penempatan, pengajaran, jadwal | Admin mampu setup akademik. |
| 3. Guru dan Nilai | 60 menit | Jadwal mengajar, input M1–M4, laporan | Guru mampu menginput dan mengecek nilai. |
| 4. Siswa/Kepala | 45 menit | Akses pribadi dan monitoring | Aktor memahami batas akses. |
| 5. Teknis & Deployment | 90 menit | Instalasi, .env, database, build, HTTPS, backup | Tim teknis mampu menjalankan aplikasi. |
| 6. Evaluasi | 30 menit | Tanya jawab dan praktik mandiri | Daftar tindak lanjut tersedia. |

# 4. Materi Penjelasan Teknis

| Topik | Pokok Bahasan |
| --- | --- |
| Struktur aplikasi | Laravel MVC, Livewire, routes, models, services, views, dan tests. |
| Database | ERD, foreign key, unique index, histori, dan transaksi. |
| CRUD | Validasi, status aktif/nonaktif, bulk action, dan audit aktivitas. |
| Role/permission | Admin, Guru, Siswa, Kepala Sekolah, middleware, dan query scope. |
| Jadwal | Pengajaran, slot jam, validasi bentrok kelas/guru. |
| Nilai | Bulk save, bulan, Minggu 1–4, NULL, 0, rata-rata, authorization. |
| Laporan | Filter role-aware, print stylesheet, dan PDF. |
| Deployment | Environment production, web root public, permission folder, HTTPS, optimize. |

# 5. SOP Operasional Ringkas

Admin memastikan tahun ajaran dan semester aktif.

Admin memeriksa master data dan status akun.

Admin menempatkan siswa ke kelas dan membuat pengajaran.

Admin menyusun jadwal serta menyelesaikan konflik yang ditolak sistem.

Guru menginput nilai per pengajaran dan bulan.

Admin/Kepala Sekolah memonitor kelengkapan nilai dan laporan.

Admin menonaktifkan data lama tanpa menghapus histori.

# 6. SOP Deployment

Siapkan server PHP 8.3+, database, Composer, Node.js, dan HTTPS.

Pasang source code dan arahkan document root ke public/.

Isi .env production tanpa membagikan credential melalui dokumen umum.

Jalankan composer install --no-dev, npm run build, migrate --force, storage:link, dan optimize.

Atur write permission hanya untuk storage/ dan bootstrap/cache/.

Uji login, upload logo, jadwal, nilai, laporan, dan PDF.

Aktifkan backup database dan monitoring log.

# 7. Backup dan Pemulihan

| Objek | Frekuensi | Metode |
| --- | --- | --- |
| Database | Harian atau sebelum perubahan besar | mysqldump/fitur backup hosting; simpan terenkripsi. |
| storage/app/public | Mingguan atau setelah perubahan logo/file | Salin ke lokasi backup terpisah. |
| Source code/config template | Setiap rilis | Repository/artifact; jangan commit .env. |
| Dokumen | Setiap finalisasi | Simpan PDF/DOCX dan salinan offline. |

# 8. Troubleshooting

| Gejala | Langkah |
| --- | --- |
| HTTP 500 | Periksa storage/logs/laravel.log, APP_DEBUG tetap false di production, dan permission folder. |
| Database gagal | Periksa DB_HOST, DB_PORT, credential, service database, migration. |
| 403 | Periksa role/permission dan status akun. |
| 419 | Periksa session, cookie, HTTPS, dan APP_URL. |
| Aset tidak tampil | Jalankan build dan periksa manifest. |
| PDF gagal | Periksa data/logo, permission, memori PHP, dan log. |
| Jadwal/nilai ditolak | Baca pesan validasi dan periksa periode, pengajaran, kelas, serta hak pengguna. |

# 9. Pengelolaan Insiden dan Perubahan

Catat waktu, pengguna, langkah, pesan error, URL, dan screenshot.

Bedakan bug dalam scope, kesalahan data, masalah infrastruktur, dan permintaan fitur baru.

Jangan mengubah database langsung tanpa backup dan persetujuan.

Uji perbaikan pada lingkungan non-production sebelum diterapkan.

Permintaan fitur baru dicatat sebagai change request dengan dampak biaya/waktu.

# 10. Form Catatan Pendampingan

| Tanggal | Topik | Peserta | Masalah/Pertanyaan | Tindak Lanjut |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 11. Checklist Serah Pengetahuan

Admin dapat melakukan setup periode dan master data.

Guru dapat menginput nilai dan membuka laporan.

Siswa/Kepala Sekolah memahami batas akses.

Tim teknis dapat menjalankan instalasi dan backup dasar.

Dokumen ERD, flow, testing, sistem, demo, dan pendampingan telah diterima.

Credential produksi telah diserahkan melalui media aman.